| 2018年度零星基建修缮项目审计情况一览表 |
| --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 管理部门 | 施 工 单 位 | 开工日期 | 竣工日期 | 送审日期 | 结项日期 | 送审价（元） | 审定价（元） | 核减额（元） | 核减率% |
| 1 | 食堂监控项目 | 后勤处 | 南京轩高科技发展有限公司 | 2017.8.15 | 2017.9.15 | 2017.12.8 | 2018.1.2 | 182,379.00 | 166,839.85 | 15,539.15 | 8.52 |
| 2 | 11#学生宿舍插座安装工程 | 后勤处 | 江苏天泽空间结构有限公司 | 2017.10.26 | 2017.10.31 | 2017.11.30 | 2018.1.2 | 47,819.91 | 45,737.55 | 2,082.36 | 4.35 |
| 3 | 11栋新生宿舍出新 | 后勤处 | 江苏巍然建设工程有限公司 | 2017.8.15 | 2017.8.28 | 2017.11.30 | 2018.1.2 | 181,613.85 | 171,818.37 | 9,795.48 | 5.39 |
| 4 | 4栋新生宿舍出新工程 | 后勤处 | 南京鼎盛特种门窗实业有限公司 | 2017.7.16 | 2017.8.5 | 2017.11.16 | 2018.1.2 | 170,970.99 | 158,802.13 | 12,168.86 | 7.12 |
| 5 | 食堂办公室隔墙改造 | 后勤处 | 南京鼎盛特种门窗实业有限公司 | 2017.8.5 | 2017.8.28 | 2017.11.10 | 2018.1.4 | 27,364.79 | 24,875.30 | 2,489.49 | 9.10 |
| 6 | 第二食堂顶面出新工程 | 后勤处 | 江苏禾田建设有限公司 | 2017.8.1 | 2017.8.20 | 2017.11.16 | 2018.1.4 | 22,189.95 | 21,640.49 | 549.46 | 2.48 |
| 7 | 一食堂东立面外墙涂料出新 | 后勤处 | 江苏贤德建设工程有限公司 | 2017.8.10 | 2017.8.24 | 2017.11.10 | 2018.1.4 | 21,241.24 | 18,669.81 | 2,571.43 | 12.11 |
| 8 | 大礼堂外部环境及绿化改造 | 后勤处 | 南京新慧绿化工程有限公司 | 2017.6.10 | 2017.6.18 | 2017.11.30 | 2018.3.14 | 110,418.60 | 88,764.00 | 21,654.60 | 19.61 |
| 9 | 一、二、三食堂电缆安装工程 | 后勤处 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 2017.10.26 | 2017.10.31 | 2018.3.28 | 2018.04.27 | 47,453.77 | 45,705.62 | 1,748.15 | 3.68 |
| 10 | 5栋宿舍院子混凝土场地及食堂外地坪项目 | 后勤处 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 2017.11.20 | 2017.11.30 | 2018.04.12 | 2018.04.27 | 44,098.55 | 42,099.78 | 1,998.77 | 4.53 |
| 11 | 教学实训实验综合楼坡道雨棚工程 | 基建办 | 南京渠成建设工程有限公司 | 2017.09.03 | 2017.12.04 | 2018.04.10 | 2018.05.7 | 254,215.75 | 237,568.43 | 16,647.32 | 6.55 |
| 12 | 实训实验综合楼所需钢结构及相关服务 | 基建办 | 徐州天达网架幕墙有限公司 | 2016.05.28 | 2017.12.14 | 2018.04.10 | 2018.06.7 | 256,586.21 | 222,142.24 | 34,443.97 | 13.42 |
| 13 | 第一食堂烟道制作安装项目 | 后勤处 | 南京市栖霞区冯兴贵黑白铁加工经营部 | 2017.07.25 | 2017.09.01 | 2018.05.30 | 2018.06.7 | 22,066.00 | 21,504.40 | 561.60 | 2.55 |
| 14 | 食堂彩铝窗、地弹簧门安装工程 | 后勤处 | 南京市栖霞区平峰轩建筑安装工程部 | 2017.11.15 | 2017.11.27 | 2018.05.30 | 2018.06.7 | 27,671.00 | 27,671.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 食堂提升梯采购安装 | 后勤处 | 江苏奥菱电梯有限公司 | 2017.08.01 | 2017.09.28 | 2018.06.15 | 2018.7.5 | 38,800.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 实验实训综合楼视频监控 | 保卫处 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 2017.3.27 | 2018.3.10 | 2018.6.27 | 2018.9.5 | 1,465,700.29 | 1,406,236.96 | 59,463.33 | 4.06 |
| 17 | 校园宣传栏采购安装 | 宣传部 | 南京韬略装饰工程有限公司 | 2018.4.12 | 2018.4.30 | 2018.6.28 | 2018.9.6 | 58,665.00 | 55,981.72 | 2,683.28 | 4.57 |
| 18 | 实验实训大楼接待室和会议室装修改造 | 党政办 | 南京盛懋建筑装饰有限公司 | 2018.7.10 | 2018.7.25 | 2018.9.28 | 2018.10.8 | 39,673.00 | 37,711.00 | 1,962.00 | 4.95 |
| 19 | 办公楼隔墙改造 | 后勤处 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 2018.4.2 | 2018.4.22 | 2018.10.10 | 2018.10.30 | 32,994.37 | 31,131.89 | 1,862.48 | 5.64 |
| 20 | 水上报告厅出新工程 | 后勤处 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 2018.8.10 | 2018.8.30 | 2018.10.15 | 2018.10.30 | 49,992.43 | 48,476.76 | 1,515.67 | 3.03 |
| 21 | 办公室改造工程 | 后勤处 | 南京崇南建设工程有限公司 | 2018.8.16 | 2018.8.31 | 2018.10.30 | 2018.11.12 | 49,829.61 | 48,653.12 | 1,176.49 | 2.36 |
| 22 | 8幢9幢宿舍消火栓系统拆除安装 | 保卫处 | 南京强力消防工程有限公司 | 2018.9.20 | 2018.9.29 | 2018.11.7 | 2018.11.26 | 36,988.00 | 34,202.00 | 2,786.00 | 7.53 |
| 23 | 煤气管道工程沥青路面铺设 | 后勤处 | 南京钰邑建设工程有限公司 | 2018.9.1 | 2018.9.2 | 2018.11.19 | 2018.11.26 | 30,609.70 | 28,505.98 | 2,103.72 | 6.87 |
| 24 | 电增容路面沥青铺设 | 后勤处 | 南京钰邑建设工程有限公司 | 2018.9.22 | 2018.9.23 | 2018.11.19 | 2018.11.26 | 48,175.70 | 45,967.79 | 2,207.91 | 4.58 |
| 25 | 办公楼会议室装修 | 后勤处 | 江苏港宁装璜有限公司 | 2017.11.11 | 2017.12.11 | 2018.05.14 | 2018.11.26 | 49,010.94 | 37,054.15 | 11,956.79 | 24.40 |
| 26 | 教学实训实验综合楼空调系统设备及相关服务工程 | 基建办 | 南京派佳科技有限公司 | 2016.6.1 | 2018.8.17 | 2018.11.15 | 2018.12.7 | 2,978,465.21 | 2,910,227.81 | 68,237.40 | 2.29 |
| 27 | 用户变电所增容接入线路工程 | 基建办 | 南京友成电力工程有限公司 | 2018.1.30 | 2018.6.12 | 2018.10.16 | 2018.12.7 | 899,164.00 | 840,088.05 | 59,075.95 | 6.57 |
| 28 | 教室考场监控系统采购及安装 | 信息中心 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 2018.7.16 | 2018.9.15 | 2018.11.30 | 2018.12.10 | 799,519.68 | 790,996.80 | 8,522.88 | 1.07 |
| 29 | 校园西区宣传栏采购安装 | 宣传部 | 南京韬略装饰工程有限公司 | 2018.11.15 | 2018.11.27 | 2018.12.6 | 2018.12.7 | 27,480.00 | 27,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 6栋9栋学生宿舍改造出新 | 后勤处 | 江苏金达建设工程有限公司 | 2018.7.7 | 2018.9.5 | 2018.11.30 | 2018.12.19 | 2,350,861.50 | 2,249,868.20 | 100,993.30 | 4.30 |
| 31 | 图书馆连廊、阳光房及咖啡厅装修改造工程 | 后勤处 | 通州建总集团有限公司 | 2018.3.8 | 2018.4.2 | 2018.11.30 | 2018.12.19 | 776,895.34 | 719,796.66 | 57,098.68 | 7.35 |
| 32 | 档案馆装修改造 | 党政办 | 徐徐升建筑装饰工程有限公司 | 2018.10.30 | 2018.12.3 | 2018.12.12 | 2018.12.19 | 157,727.08 | 140,000.00 | 17,727.08 | 11.24 |
| 33 | 实验实训大楼新建机房弱电建设及老机房搬迁 | 信息中心 | 江苏天技科技实业有限公司 | 2018.7.4 | 2018.8.23 | 2018.12.5 | 2018.12.19 | 2,086,919.00 | 2,080,024.00 | 6,895.00 | 0.33 |
| 34 | 校园监控系统二期 | 保卫处 | 上海天跃科技股份有限公司 | 2018.8.1 | 2018.11.18 | 2018.12.5 | 2018.12.27 | 610,347.00 | 607,252.00 | 3,095.00 | 0.51 |
| 总计 |  | 14,003,907.46 | 13,472,293.86 | 531,613.60 | 5.91 |